Plan del Proyecto

# Historial de versiones

| Versión | Fecha | Detalle | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 29/09/2025 | Definición del plan del proyecto | Brayan Arroyo |
| 1.2 | 29/10/2025 | Cambio en el stack tecnológico | Brayan Arroyo |

## Descripción del proyecto

Desarrollo de una aplicación web para automatizar la gestión y administración de departamentos en renta usando HTML, Bootstrap y Blade en frontend y Laravel en Backend. La aplicación digitalizará los procesos manuales actuales de control de pagos, gastos y cálculos, optimizando tiempo y reduciendo errores.

## Objetivo del proyecto

Objetivo principal: Desarrollar e implementar una aplicación web funcional para la gestión integral de renta de departamentos en un plazo de 2 meses, utilizando HTML, Bootstrap, Blade y Laravel, que permita automatizar el control de pagos, gastos y cálculos financieros, reduciendo en un 80% el tiempo actual dedicado a tareas manuales (Registros y Cálculos en libreta).

## Descripción de Entregables

- Documento de especificación de requisitos

- Diseño de base de datos MySQL

- Backend con Laravel

- Frontend con HTML, Bootstrap y Blade

- Módulos funcionales:

  - Gestión de propiedades/departamentos

  - Control de inquilinos

  - Registro de pagos y gastos

  - Reportes financieros básicos

- Manual de usuario

- Implementación en entorno de producción

## Alcance del proyecto

INCLUIDO:

- Catálogo o registro de departamentos

- Registro y gestión de inquilinos

- Control de pagos de renta con fechas vencidas

- Registro de gastos de mantenimiento

- Cálculos automáticos de balances

- Reportes mensuales básicos

- Interfaz responsive con Bootstrap

NO INCLUIDO (Fase 1):

- Sistema de pagos en línea

- Módulo contable complejo

- Notificaciones automáticas SMS

- App móvil nativa

## Ciclos y/o Actividades a Seguir

Fase 1 - Análisis y Diseño (Semanas 1-2)

- Definición detallada de requisitos

- Diseño de base de datos MySQL

- Diseño de Backend Laravel

- Prototipo de interfaz HTML, Bootstrap y Blade

Fase 2 - Desarrollo Backend (Semanas 3-4)

- Implementación de Backend Laravel

- Desarrollo de modelos y controladores

- Autenticación y autorización

- Endpoints para todos los módulos

Fase 3 - Desarrollo Frontend (Semanas 5-6)

- Creación de GUI’s

- Integración con Backend Laravel

- Vistas responsivas

Fase 4 - Pruebas e Implementación (Semanas 7-8)

- Pruebas de integración

- Pruebas de usuario

- Deployment en producción

- Capacitación final

## Cronograma de trabajo

| Fase | Actividades | Semanas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis y diseño | 1-2 | 🔵 |
| 2 | Desarrollo Backend Laravel | 3-4 | 🔵 |
| 3 | Desarrollo Frontend HTML, Bootstrap y Blade | 5-6 | 🔵 |
| 4 | Pruebas e implementación | 7-8 | 🔵 |

## Costo Estimado

Recursos humanos:

- Desarrollador full-stack (HTML, Bootstrap y Blade /Laravel): 2 meses $100 MXN por semana

Recursos tecnológicos:

- Licencias: $0 (tecnologías open source)

Total estimado: Aproximadamente $800 MXN

## Equipo de Trabajo

- Desarrollador full-stack: Brayan Arroyo - HTML, Bootstrap y Blade , Laravel, MySQL

- Administrador (cliente): Validación y pruebas de usuario

- Soporte técnico: Brayan Arroyo - Mantenimiento post-implementación

## Políticas del Proyecto

### Mecanismo de Comunicación

- Comunicación formal: Reuniones semanales de avance

### Instrucciones de entrega

- Nombre: "Sistema de Gestión de Rentas - Departamentos"

- Fecha de entrega: 2 meses, primera semana de diciembre

- Entregable: Aplicación web funcional en producción + código fuente + documentación

### Ambiente de desarrollo

- Frontend: HTML5 + Blade + Bootstrap 5

- Backend: Laravel 10+ + PHP 8+

- Base de datos: MySQL 8.0

- Servidor local: Contenedor Docker

- IDE: VS Code

### Ambiente de implementación

- Servidor: Ubuntu

- PHP: Versión 8.0 o superior

- MySQL: Versión 5.7 o superior

- Node.js: No requerido en producción (build estático)

### Control de Versiones

- Sistema: Git con GitHub/GitLab

- Ramas: main, develop, feature/xxx

- Commits: Mensajes descriptivos en español

### Repositorios

- Estructura:

  - frontend-rentas/ (HTML, Bootstrap y Blade )

  - Backend-rentas/ (Laravel Backend)

  - documentacion/ (manuales)

### Arquitectura de almacenamiento

- Base de datos: MySQL con tablas relaciones

- Esquema: Propiedades, inquilinos, pagos, gastos, usuarios

- Almacenamiento archivos: Sistema de archivos del servidor

### Frecuencia de respaldo

- Código: Commit diario + push a repositorio

- Base de datos: Backup automático semanal (cada miércoles 2:00 am)

- Documentación: Actualización con cada hito

### Mecanismo para Recuperación

- Recuperación de código: Clone desde repositorio Git

- Recuperación de BD: Restauración desde backups MySQL