Formato de Control de Riesgos

Este documento propone un formato de control de riesgos personalizado para el proyecto de software, según la norma ISO/IEC 29110. El formato permite documentar, gestionar y monitorear los riesgos.

# Historial de versiones

| Versión | Fecha | Detalle | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 14/10/2025 | Identificación de riesgos | Brayan Arroyo Dominguez |

# Descripción del proyecto

Desarrollo de una aplicación web para automatizar la gestión y administración de departamentos en renta usando React + Bootstrap en frontend y Laravel en backend.

# Control de Riesgos

| Descripción del Riesgo | Consecuencia | Acciones de Mitigación | Última Fecha de Revisión | Estado | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cambios en requisitos durante el desarrollo | Retrasos en cronograma, incremento en esfuerzo | Establecer proceso formal de cambio de requisitos, prototipado temprano | 14/10/2025 | Identificado | Desarrollador | Realizar reuniones semanales de validación con el cliente |
| Falta de competencia técnica en alguna tecnología | Calidad deficiente, retrasos, cambio de tecnología o stack. | Plan de aprendizaje, usar componentes probados, consultar documentación | 14/10/2025 | Identificado | Desarrollador | Asignar tiempo específico para aprendizaje |
| Problemas de rendimiento en base de datos | Lentitud en la aplicación, mala experiencia de usuario | Diseño optimizado de BD, índices apropiados, consultas eficientes | 14/10/2025 | Identificado | Desarrollador | Realizar pruebas de carga con datos realistas |
| Resistencia al cambio del cliente | Baja adopción del sistema, proyecto no utilizado | Involucrar al cliente en el proceso, interfaz intuitiva, capacitación gradual | 14/10/2025 | Identificado | Desarrollador | Realizar demostraciones frecuentes |
| Pérdida de datos | Pérdida de información y registros importantes | Implementar backups automáticos semanales, sistema de versionado | 14/10/2025 | Identificado | Desarrollador | Ya contemplado en plan de respaldos |
| Conflictos de tiempo con actividades académicas | Retrasos en el cronograma del proyecto | Planificar hitos considerando carga académica, buffer de tiempo | 14/10/2025 | Identificado | Desarrollador | Comunicar disponibilidad al cliente |
| Problemas de compatibilidad en navegadores | Funcionamiento inconsistente de la aplicación | Testing cross-browser, usar estándares web, polyfills cuando sea necesario | 14/10/2025 | Identificado | Desarrollador | Definir navegadores soportados desde el inicio |
| Error en cálculos financieros | Pérdidas económicas, desconfianza del cliente | Pruebas exhaustivas de módulos financieros, validaciones dobles | 14/10/2025 | Identificado | Desarrollador | Priorizar testing en módulos críticos |